# Virtue Compliance — Portal-Statusbericht & Strategieempfehlung

Stand: 23. Februar 2026 Erstellt von: Strategieberatung (technisch)

## 1. Funktionsumfang — Kundenportal (Client Portal)

Das Client-Portal (/app/portal) ist ein rollengeschütztes Single-Page-Application mit drei Hauptbereichen:

### 1.1 Dashboard

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| Persönliche Begrüssung | Vorname des Benutzers + Organisationsname |
| Kritische Meldungen-Banner | Rot hinterlegter Hinweis bei kritischen Alerts, klickbar → direkte Navigation zur Meldung |
| Stat-Cards | 3 Kennzahlen (Neue Updates, Offene Massnahmen, Compliance-Status), alle klickbar |
| Letzte Meldungen | Preview der 3 neusten Alerts mit Severity-Badge |

Reifegrad: Hoch — funktioniert als Einstiegspunkt gut.

### 1.2 Regulatorische Meldungen

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| Listenansicht | Alle für den Kunden relevanten Meldungen mit Severity- und Impact-Badge |
| Filter | Nach Schweregrad (Kritisch, Hoch, Mittel, Info), “Nur neue” Toggle |
| Quick-Filter Cards | Klickbare Zähler für Kritisch/Hoch/Neu |
| Detailansicht | Vollbild-Ansicht mit Summary, Rechtsgrundlage, Frist |
| Auswirkungsanalyse | Pro Meldung individuelle Risikoeinschätzung für den Kunden |
| Elena-Kommentar | Persönlicher Kommentar der Beraterin mit dynamischer Anrede (“Lieber Daniel, …”) |
| Massnahmen-Tracking | 3-Status-Zyklus (Offen → In Arbeit → Erledigt) mit interaktiven Checkboxen |
| Fortschrittsbalken | Zeigt erledigte und in-Arbeit-Anteile visuell |
| Betroffene Dokumente | Sidebar mit verknüpften Dokumenten, klickbar → Dokument-Detailseite |
| Deep-Linking | Dashboard → Meldung, Dokument → Meldung (bidirektional) |

Reifegrad: Sehr hoch — ausgereiftes Feature mit optimistischen UI-Updates, Fehlerbehandlung, bidirektionaler Navigation.

### 1.3 Dokumentation

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| Listenansicht | Gruppiert nach Kategorie, mit Format-Badge (DOCX/PDF/XLSX/PPTX), Version, Status |
| Filter | Nach Status (Aktuell, Review nötig, Entwurf, Veraltet), Kategorie, Volltextsuche |
| Quick-Filter Cards | Klickbare Zähler für Gesamt/Aktuell/Review/Mit Hinweisen |
| Detailansicht | Vollbild mit Metadaten-Grid (Aktualisiert, Rechtsgrundlage, Umfang) |
| Dokumentvorschau | Aufklappbarer Preview im Papier-Look mit Download-Toolbar |
| Freigabe-Workflow | “Freigeben”-Button bei Status “Review”, mit Bestätigungsdialog |
| Änderungsverlauf | Aufklappbare Timeline aller Dokumentänderungen (immutabler Audit Trail) |
| Verknüpfte Meldungen | Zeigt regulatorische Alerts, die dieses Dokument betreffen, klickbar → Alert-Detailseite |
| Download | Sofort-Download als Datei |
| Elena-Kontakt | Direkter E-Mail-Link zur Beraterin (kontextbezogen mit Dokument-Subject) |

Reifegrad: Sehr hoch — professionelle Dokumentverwaltung mit Audit Trail, Freigabe-Flow und Cross-Referencing.

### 1.4 Übergreifende Portal-Features

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| Sidebar-Navigation | Dark-Theme Sidebar mit Logo, 3 Nav-Items, Elena-Kontaktkarte (E-Mail + Telefon), Org-Info, Logout |
| Authentifizierung | Supabase Auth mit Rollenprüfung (“client”), AuthGuard-Komponente |
| Row-Level Security | Kunden sehen nur ihre eigene Organisation (DB-Level) |
| Lazy Loading | Seiten werden per React.lazy() nachgeladen |
| Design System | Konsistentes Token-basiertes Design (Farben, Abstände, Schatten) |

## 2. Funktionsumfang — Admin-System (DocGen)

Das Admin-System (/app/docgen) ist die interne Plattform für Virtue Compliance:

### 2.1 Dashboard

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| Admin-Begrüssung | Personalisiert mit Vorname |
| Profil-Warnung | Hinweis bei unvollständigem Firmenprofil |
| Stat-Cards | Dokumente, Jurisdiktionen, Reg. Alerts — alle klickbar |
| Dokumenttypen-Grid | 6 Dokumenttypen mit Icon, Beschreibung, Zeitschätzung, Komplexität |
| Schnellstart | Gradient-Button + 3-Schritt-Workflow-Erklärung |

### 2.2 Kundenverwaltung (Organisationen)

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| Kundenliste | Alle Organisationen mit Dokumentanzahl |
| Neukunden-Formular | Inline-Formular mit Branche, SRO, Kontaktdaten |
| Zefix-Integration | Suche im Schweizer Handelsregister → automatische Befüllung (Name, UID, Rechtsform, Sitz) |
| Rechtsform-Mapping | Automatische Zuordnung der Zefix-Rechtsform auf interne Werte |

Reifegrad: Hoch — Zefix-Integration ist ein starkes Differenzierungsmerkmal.

### 2.3 Firmenprofil (Ebene A)

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| Sektionsbasiertes Formular | 5 Bereiche: Stammdaten, Geschäftstätigkeit, Organisation, Regulierung, Risikoprofil |
| 28 Felder | 21 davon Pflicht, verschiedene Typen (Text, Select, Multi-Select, Toggle, Datum) |
| Fortschrittsanzeige | Prozentualer Fortschrittsbalken |
| Auto-Save | Debounced (2s), mit Status-Indikator (Speichert…/Gespeichert/Fehler) |
| Zugehörige Dokumente | Zeigt alle generierten Dokumente für dieses Profil |
| Sektion-Navigation | Sticky-Navigation zum Springen zwischen Bereichen |

Reifegrad: Sehr hoch — produktionsreif mit Auto-Save, Validierung, relativem Zeitstempel.

### 2.4 Dokumentgenerierung (Wizard)

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| 3-Schritt-Wizard | Dokumenttyp → Jurisdiktion + Profil → Spezifische Fragen |
| 6 Dokumenttypen | AML-Richtlinie, KYC-Checkliste, Risikoklassifizierung, Audit-Vorbereitung, KYT-Policy, Compliance-Jahresbericht |
| Jurisdiktions-Auswahl | CH, DE, EU (einige “Bald verfügbar”) |
| Profilzusammenfassung | Read-only Übersicht der Firmendaten vor Generierung |
| Kapitelvorschau | Zeigt erwartete Dokumentkapitel |
| KI-Generierung | Claude AI (Sonnet) generiert den Dokumentinhalt basierend auf Profil + Antworten |

Reifegrad: Hoch — Kernprodukt funktioniert gut.

### 2.5 Dokumentenübersicht

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| Dokumentliste | Alle generierten Dokumente mit Organisation, Typ, Jurisdiktion, Status |
| Expandierbare Zeilen | Dokumentinhalt, Audit Log, Wizard-Antworten |
| Audit Trail | Änderungsverlauf pro Dokument |

Reifegrad: Mittel — funktional, aber UI ist basisch im Vergleich zum Client-Portal.

### 2.6 Regulatorische Meldungen (Admin)

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| 3-Tab-Ansicht | Aktiv, Entwürfe, Abgewiesen |
| Automatische Generierung | Täglicher Cron-Job liest RSS-Feeds, KI klassifiziert und erstellt Entwürfe |
| KI-Matching | Automatische Zuordnung betroffener Kunden basierend auf Branche/SRO/Profil |
| Draft-Editor | Vollständiger Editor für Entwürfe (Titel, Severity, Zusammenfassung, Rechtsgrundlage etc.) |
| Publish-Workflow | Entwurf → Aktiv → Abgewiesen (mit Restore-Option) |
| Kundenzuordnung | Betroffene Kunden mit individueller Risikoeinschätzung + Elena-Kommentar |
| Massnahmen-Editor | Anlegen/Bearbeiten/Löschen von Massnahmen pro Kundenzuordnung |

Reifegrad: Sehr hoch — ausgereiftes System mit KI-Pipeline, Draft/Publish-Workflow, Client-Matching.

### 2.7 Backend (Supabase Edge Functions)

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| generate-document | KI-Dokumentgenerierung via Claude API |
| fetch-regulatory-updates | Täglicher Cron: RSS-Parsing → KI-Analyse → Draft-Alerts |
| zefix-lookup | Handelsregister-Suche (ZEFIX API) |
| notify-contact | Kontaktformular-Benachrichtigung |
| stripe-webhook | Stripe Payment-Events |
| create-checkout | Stripe Checkout Session erstellen |
| send-reminder | Erinnerungs-E-Mails |
| check-overdue | Überfälligkeitsprüfung (Cron) |

## 3. Strategische Bewertung

### 3.1 Stärken

- Hoher Reifegrad für ein MVP — Audit Trails, optimistische Updates, Deep-Linking, RLS — das ist kein Prototyp mehr, das ist produktionsnahes Software-Engineering.

- KI-Pipeline als Differenzierungsmerkmal — Die automatische Regulierungs-Überwachung (RSS → KI-Analyse → Draft-Alert → Client-Matching) ist ein starkes Alleinstellungsmerkmal. Kein Wettbewerber im Schweizer Markt bietet das in dieser Form.

- Elena als persönliches Element — Die durchgehende Präsenz der Beraterin (Kommentare, Kontaktkarten, dynamische Anrede) schafft Vertrauen und unterscheidet das Portal von anonymen SaaS-Tools.

- Zefix-Integration — Automatische Kundendaten-Erfassung spart Admin-Zeit und reduziert Fehler.

- Immutabler Audit Trail — Trigger-basiert, nicht manipulierbar — das ist compliance-relevant und ein Verkaufsargument.

### 3.2 Schwächen

- Kein echtes Dokumentformat — Dokumente werden als Plaintext gespeichert/angezeigt. Kein DOCX/PDF-Rendering, kein professionelles Layout. Für CHF 2’000+/Monat erwarten Kunden druckfertige Dokumente.

- Keine Echtzeit-Updates — Client sieht neue Alerts erst beim Seiten-Reload. Kein Websocket/SSE.

- Kein Benachrichtigungssystem — Keine Push-Notifications, keine E-Mail bei neuen Alerts oder fälligen Massnahmen im Portal.

- Keine mobile Nutzung — Sidebar-Layout ist Desktop-only. Compliance Officer auf dem Weg zum Meeting können nichts nachschauen.

- Kein Multi-User pro Organisation — Ein Client-User pro Firma. In der Realität brauchen VR, Compliance Officer und GL jeweils Zugang.

- Keine Tests — Kein einziger Unit- oder Integrationstest. Bei wachsender Komplexität steigt das Risiko von Regressionen.

- Admin-Dokumentenansicht ist deutlich weniger ausgereift als das Client-Portal.

## 4. Strategieempfehlung — Weiterentwicklung

### Phase 1: Sofort (nächste 2-4 Wochen) — “Production Readiness”

| Priorität | Massnahme | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Kritisch | PDF-Export für Dokumente | Kunden brauchen druckfertige, professionell formatierte Dokumente. Empfehlung: Server-seitiges PDF-Rendering (z.B. via Puppeteer Edge Function oder WeasyPrint). Jedes generierte Dokument bekommt ein VC-gebrandetes PDF mit Inhaltsverzeichnis, Kopf-/Fusszeile, Versionsnummer. |
| Kritisch | E-Mail-Benachrichtigungen bei neuen Alerts | Wenn Elena einen Alert publiziert, muss der Kunde eine E-Mail bekommen: “Neue regulatorische Meldung: [Titel] — Bitte prüfen Sie die Details in Ihrem Portal.” Sonst loggt niemand ein. |
| Hoch | Fälligkeits-Erinnerungen | Massnahmen mit Frist müssen automatisch Erinnerungen auslösen (z.B. 7 Tage vorher, am Tag, 1 Tag überfällig). Die Edge Function send-reminder existiert — sie muss an die Massnahmen angebunden werden. |
| Hoch | Admin-Dokumentenansicht modernisieren | Die Admin-Seite für Dokumente hinkt dem Client-Portal hinterher. Gleiches List/Detail-Pattern, bessere Übersicht, Bulk-Aktionen (Status ändern, mehrere Dokumente freigeben). |

### Phase 2: Kurzfristig (1-2 Monate) — “Client Value”

| Priorität | Massnahme | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Hoch | Multi-User pro Organisation | VR-Mitglieder, Compliance Officer, Geschäftsleitung — alle brauchen Zugang mit unterschiedlichen Berechtigungen. Empfehlung: Rollen innerhalb der Organisation (Viewer, Editor, Approver). Der Approver gibt Dokumente frei, der Viewer sieht nur. |
| Hoch | In-App Notifications | Bell-Icon in der Sidebar mit Zähler. Neue Alerts, fällige Massnahmen, freigegebene Dokumente — alles als Notification mit Timestamp. Vermeidet “Login-Vergessen”-Problem. |
| Mittel | Responsive/Mobile Layout | Mindestens Tablet-tauglich. Sidebar wird zu Hamburger-Menu, Cards stacken vertikal. Compliance Officer im Zug muss Massnahmen abhaken können. |
| Mittel | Kommentar-Funktion auf Massnahmen | Client kann bei einer Massnahme einen Kommentar hinterlassen (“Anwalt prüft gerade den Vertrag”). Elena sieht das im Admin-Panel. Schafft Dialog ohne E-Mail-Ping-Pong. |
| Mittel | Dokumenten-Versionierung mit Diff | Wenn Elena ein Dokument aktualisiert, will der Kunde sehen was sich geändert hat. Empfehlung: Einfacher Text-Diff (Änderungen hervorgehoben), gespeichert pro Version. |

### Phase 3: Mittelfristig (3-6 Monate) — “Platform”

| Priorität | Massnahme | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Hoch | Compliance-Kalender | Neue Seite im Portal: Kalenderansicht aller Fristen (Massnahmen, Dokumenten-Reviews, regulatorische Deadlines). Exportierbar als ICS. Compliance Officer leben nach Kalendern. |
| Hoch | Automatisierte Compliance-Checks | Basierend auf dem Firmenprofil: “Ihre KYC-Checkliste ist seit 14 Monaten nicht aktualisiert — gemäss Art. 3 GwG sollte sie jährlich überprüft werden.” Proaktive Hinweise statt reaktive Alerts. |
| Mittel | Client-Dashboard: Compliance Score | Aggregierter Score basierend auf: Dokumentenaktualität, offene Massnahmen, Fristeneinhaltung. Visuell als Gauge/Donut. Gamification-Element (“Ihr Score: 87/100 — Sehr gut”). |
| Mittel | White-Label / Branding | Kunden (v.a. grössere FIs) wollen ihr Logo im Portal sehen. Empfehlung: Organisations-Logo + Primärfarbe konfigurierbar. Niedrig-hängende Frucht mit hohem Perceived Value. |
| Niedrig | API für Drittsysteme | REST-API für CRM-Integration (Salesforce, HubSpot) und Buchhaltung. Ermöglicht Enterprise-Kunden die Integration in bestehende Workflows. |

### Phase 4: Langfristig (6-12 Monate) — “Scale”

| Priorität | Massnahme | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Hoch | Mehrsprachigkeit (DE/FR/IT/EN) | Schweizer Markt ist dreisprachig. EU-Expansion braucht EN. i18n-Framework einführen (z.B. react-intl). Dokumente müssen ebenfalls mehrsprachig generierbar sein. |
| Hoch | Automatisierter Compliance-Report | Quartals-/Jahresbericht als PDF: “Ihr Compliance-Status Q1 2026”. Zeigt erledigte Massnahmen, aktualisierte Dokumente, regulatorische Entwicklungen. Wird automatisch generiert und per E-Mail verschickt. |
| Mittel | Audit-Mode für SRO-Prüfungen | Spezielle Ansicht für Auditoren: Alle Dokumente, Audit Trail, Massnahmen-Historie auf einen Blick. Read-only Zugang per Einladungslink (zeitlich begrenzt). Reduziert Audit-Aufwand massiv. |
| Mittel | Workflow-Engine | Definierbare Workflows: “Wenn neuer Alert mit Severity Critical → automatisch E-Mail an VR + Compliance Officer + Massnahme mit Frist 30 Tage anlegen”. Reduziert manuelle Admin-Arbeit. |

## 5. Technische Empfehlungen

| Bereich | Empfehlung |
| --- | --- |
| Testing | Vitest + React Testing Library einführen. Mindestens API-Funktionen und kritische Flows (Freigabe, Status-Toggle) testen. Ziel: 60% Coverage auf Geschäftslogik. |
| Error Monitoring | Sentry oder ähnliches einbinden. Aktuell gehen Fehler in console.error verloren. |
| Performance | Supabase Realtime Subscriptions für Alerts evaluieren. Client soll neue Alerts sofort sehen, ohne Reload. |
| CI/CD | GitHub Actions: TypeScript-Check + Build bei jedem Push. Verhindert Broken Deploys. |
| Dokumentation | API-Dokumentation für Edge Functions (OpenAPI/Swagger). Wichtig für Team-Scaling. |

## 6. Fazit

Das Portal ist für ein Startup in dieser Phase bemerkenswert ausgereift. Die KI-Pipeline (RSS → Analyse → Client-Matching → Alert) und der immutable Audit Trail sind echte Differenzierungsmerkmale, die Wettbewerber in diesem Marktsegment nicht bieten.

Die grösste Lücke ist der fehlende PDF-Export — ein Compliance-Dokument, das nicht als professionelles PDF ausdruckbar ist, wird von Kunden und Auditoren nicht akzeptiert. Dies sollte die nächste Priorität sein.

Die zweitgrösste Lücke sind fehlende Benachrichtigungen. Ein Portal, in das niemand einloggt, ist wertlos. Push-E-Mails bei neuen Alerts und Fälligkeiten sind existenziell.

Der vorgeschlagene Fahrplan baut systematisch auf den bestehenden Stärken auf und adressiert die Schwächen in der richtigen Reihenfolge: zuerst Production Readiness, dann Client Value, dann Platform, dann Scale.